Sujet

# Fablab Concarneau

Analyse du projet

Définire la problématique

Description du besoin

Réalisation du SysML

Planification(GANTT)

Étude d'existence de projet similaire

Conception préliminaire

Etude de consommation énergétique

Réalisation de croquis

Description des fonctions

Choix des matériaux

Répartition des taches

Étude des contraintes initiales

revue de projet n°1

Conception détaillé

Réalisation de la maquette numérique

Réalisation du dossier de conception

Simulation et études pluritechniques

Éclairement

Mur Sol'Air

Isolation algue

Prototypage

Réalisation du prototype

Protocole de teste

Synthèse, analyse, validation

Revue de projet n°2

Teste

Correction, amélioration

Bilan technique et compte rendue

Revue de projet final

Prépa oral

Prépa oral

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 03 juin 2025 |

# Analyse du projet

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 20 janv. 2025 |

## Définire la problématique

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 06 janv. 2025 |
| Ressources | ;Mael;Nathan;Mathieu |

## Description du besoin

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 06 janv. 2025 |
| Ressources | ;Mael;Nathan;Mathieu |

## Réalisation du SysML

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 20 janv. 2025 |
| Ressources | ;Mathieu;Mael |

## Planification(GANTT)

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 06 janv. 2025 |
| Ressources |  |

## Étude d'existence de projet similaire

| Date de début | 14 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 14 janv. 2025 |
| Ressources |  |

# Conception préliminaire

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 25 févr. 2025 |

## Etude de consommation énergétique

| Date de début | 20 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 janv. 2025 |
| Ressources |  |

## Réalisation de croquis

| Date de début | 20 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 janv. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

## Description des fonctions

| Date de début | 28 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 janv. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

## Choix des matériaux

| Date de début | 28 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 janv. 2025 |
| Ressources | ;Nathan |

## Répartition des taches

| Date de début | 06 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 06 janv. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

## Étude des contraintes initiales

| Date de début | 20 janv. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 janv. 2025 |
| Ressources | ;Mathieu |

## revue de projet n°1

| Date de début | 25 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 25 févr. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

# Conception détaillé

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 31 mars 2025 |

## Réalisation de la maquette numérique

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |
| Ressources |  |

## Réalisation du dossier de conception

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 10 mars 2025 |
| Ressources |  |

## Simulation et études pluritechniques

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 31 mars 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

### Éclairement

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |
| Ressources | ;Mael |

#### FLJ

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 25 févr. 2025 |
| Ressources |  |

#### Masque solaire

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 25 févr. 2025 |
| Ressources |  |

#### Choix des couleurs

| Date de début | 10 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 17 mars 2025 |
| Ressources | ;Mathieu |

#### Compte rendu

| Date de début | 18 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |
| Ressources | ;Mathieu |

### Mur Sol'Air

| Date de début | 17 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 31 mars 2025 |
| Ressources |  |

#### Comparaison des trois présent

| Date de début | 17 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |

##### Chercher l'agencement idéal

| Date de début | 17 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |

##### Teste avec ventilateur et thermomètre

| Date de début | 17 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |

#### Choix du placement idéal

| Date de début | 24 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 25 mars 2025 |

#### Compte rendu

| Date de début | 31 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 31 mars 2025 |

### Isolation algue

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |
| Ressources |  |

#### Teste de l'isolant

| Date de début | 24 févr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 25 févr. 2025 |

#### Choix des dimensions (épaisseur)

| Date de début | 10 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 17 mars 2025 |

#### Compte rendu

| Date de début | 18 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 18 mars 2025 |

# Prototypage

| Date de début | 24 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 22 avr. 2025 |

## Réalisation du prototype

| Date de début | 24 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 01 avr. 2025 |
| Ressources |  |

## Protocole de teste

| Date de début | 24 mars 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 24 mars 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

## Synthèse, analyse, validation

| Date de début | 22 avr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 22 avr. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

## Revue de projet n°2

| Date de début | 22 avr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 22 avr. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

# Teste

| Date de début | 28 avr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 avr. 2025 |

## Correction, amélioration

| Date de début | 28 avr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 avr. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

## Bilan technique et compte rendue

| Date de début | 28 avr. 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 28 avr. 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

# Revue de projet final

| Date de début | 19 mai 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 20 mai 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |

# Prépa oral

| Date de début | 02 juin 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 03 juin 2025 |

## Prépa oral

| Date de début | 02 juin 2025 |
| --- | --- |
| Date de fin | 03 juin 2025 |
| Ressources | ;Nathan;Mathieu;Mael |